Botapark

Botapark jako cesta:

Vstoupíte do klidného prostoru u kapličky (květy, vůně, ticho, celoroční život)

projdete krčkem – zvláštní svět pokroucených tvarů (něco neobvyklého, trochu „jiný svět“)

otevře se vám louka s velkými stromy (prostor, světlo, klid)

bokem je červený kout – emoce, kontrast

a na konci ovocná část – užitek, život, návrat k jednoduchosti

Celé to funguje jako:

klid → překvapení → prostor → emoce → užitek

Botapark (0,25 ha) – finální návrh bez „pralesa“

IDEA PROSTORU

Botapark není sbírka stromů, ale prostorový příběh:

nahoře: klid a soustředění (kaplička + květy)

krček: překvapení (pokroucené tvary)

dole: otevřený prostor a světlo (solitéry)

bok: emoce (červený kout)

pravá část: užitek (ovocné stromy)

→ klid → překvapení → prostor → emoce → užitek

HLAVNÍ PRAVIDLO

Stromy se nesází „kam se vejdou“, ale „kam dorostou“.

→ méně je více → když váhám, NESÁZÍM

ROZMÍSTĚNÍ

Kaplička (horní část)

střed prostoru u ibišků

kolem nepravidelný kruh keřů (10–12 ks)

Keře (celoroční efekt):

vilín

lýkovec

kalina

tavolník

kdoulovec

hortenzie

svída

Rozestupy:

keře 1–1,5 m

okruh cca 4–6 m kolem kapličky

Břízy

3 ks (trojúhelník)

2–2,5 m mezi kmeny

min. 4 m od ostatních stromů

Krček (spojovací část)

vrba Sekka

líska Contorta

buk Tortuosa

Rozestupy:

2–3 m

blízko cesty

NESÁZET nic dalšího

Červený kout

1 strom (buk červený nebo javor)

4–5 keřů (dřišťál, tavolník Diabolo)

Rozestupy:

strom min. 4 m od ostatních

keře 1–1,5 m

Spodní část (hlavní plocha)

MAXIMÁLNĚ 3–4 stromy:

třešeň pilovitá

javor

ginkgo

(volitelně) metasekvoje / cedr

Rozestupy:

ginkgo 8–10 m

třešeň 6 m

javor 5 m

metasekvoje 8 m

→ mezi nimi NIC dalšího

Ovocná část (pravý výběžek)

hruška (stávající)

mišpule nebo kdoule

2× nashi

moruše (dále od ostatních)

Rozestupy:

běžné stromy 3–4 m

moruše min. 6 m

SEKÁNÍ (KLÍČ K ÚSPĚCHU)

70 % plochy = louka

sekat pouze:

cesty

okolí stromů

Cesty:

1 hlavní okruh

2–3 vedlejší větve

vysekané (bez štěrku)

→ sekání = zároveň procházka

KEŘE – LIMIT

MAX:

20–25 keřů celkem

Rozdělení:

kaplička: 10–12 ks

červený kout: 5 ks

zbytek: max. 5–8 ks

→ více = neudržitelné

REALIZACE (POSTUP)

1) vyznačení (provaz, kolíky) 2) výsadba velkých stromů 3) kaplička + keře 4) krček 5) červený kout 6) ovocná část 7) vysekat cesty

ROZPOČET (CÍL 50 000 Kč)

velké stromy: 15–20 tis.

ovocné stromy: 5–8 tis.

keře: 5–8 tis.

drobnosti: 5 tis.

rezerva

→ celkem cca 40–50 tis.

ÚDRŽBA

ročně:

prostřih keřů (1–2 hodiny)

odstranění náletů

každé 2–3 roky:

lehký řez stromů

ANTI-PRALES PRAVIDLA

nepřidávat další stromy

držet rozestupy

udržovat průhledy

sekat pravidelně

→ 60–70 % plochy musí zůstat prázdné

VÝSLEDEK

1. rok → „dobré“ 3. rok → „pěkné“ 5. rok → „velmi dobré“ 10. rok → „kolik to stálo?“

→ cíl: park, ne džungle